Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Мелекесский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 119

от 12.04.2010

«Текущий ремонт МОУ ДОД ДООЛ "Звёздочка"»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 297 900 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 688 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 52 134 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеблок |
| 1 | ТЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 1 100 м2 кровли | 5981,47 79,25 | 16,62 1,88 | 5885,60 | 5981 | 79 | 17 2 | 5885 | 8,44 8,44 |  |
| 2 | ТЕРр62-8-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 1,1 100 м2 | 806,78 334,11 | 5,51 1,89 | 467,16 | 887 | 368 | 6 2 | 513 | 38,76 42,64 |  |
|  | 101-398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,02354 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 403 | 0 | 0 0 | 403 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 1,4 100 м2 | 750,75 278,08 | 5,51 1,89 | 467,16 | 1051 | 389 | 8 3 | 654 | 32,26 45,16 |  |
|  | 101-398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,02828 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 484 | 0 | 0 0 | 484 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр62-1-1 | Окраска клеевыми составами простая | 2,5 100 м2 | 183,88 112,75 | 4,90 1,77 | 66,23 | 460 | 282 | 12 4 | 166 | 13,70 34,25 |  |
| 5 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 0,04 100 м2 | 831,01 368,51 | 5,51 1,89 | 456,99 | 33 | 15 | 0 0 | 18 | 42,75 1,71 |  |
|  | 101-0398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,000836 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 14 | 0 | 0 0 | 14 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 0,2 100 м2 | 1180,72 728,39 | 5,51 1,89 | 446,82 | 236 | 146 | 1 0 | 89 | 84,50 16,90 |  |
|  | 101-0398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,00428 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 73 | 0 | 0 0 | 73 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 0,03 100 м2 покрытия | 15176,12 1046,88 | 91,91 34,72 | 14037,33 | 455 | 31 | 3 1 | 421 | 119,78 3,59 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 10077 | 1310 | 47 12 | 8720 | 152,69 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 974 |  |  | 974 |  |  |
| Душевое помещение |
| 8 | ТЕР46-02-009-1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных | 0,425 100 м2 | 229,96 229,96 | 0,00 0,00 | 0,00 | 98 | 98 | 0 0 | 0 | 29,52 12,55 |  |
| 9 | ТЕР15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу | 0,425 100 м2 поверхности облицовки | 26233,32 7083,67 | 238,29 46,89 | 18911,36 | 11149 | 3011 | 101 20 | 8037 | 781,00 331,93 |  |
| 10 | 101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | -43,775 кв.м | 21,03 0,00 | 0,00 0,00 | 21,03 | -921 | 0 | 0 0 | -921 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 104-0774 | Плиты теплоизоляционные | -43,775 м2 | 43,64 0,00 | 0,00 0,00 | 43,64 | -1910 | 0 | 0 0 | -1910 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | -0,02575 т | 23624,20 0,00 | 0,00 0,00 | 23624,20 | -608 | 0 | 0 0 | -608 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | -0,0323 т | 31324,55 0,00 | 0,00 0,00 | 31324,55 | -1012 | 0 | 0 0 | -1012 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | -0,022142 т | 19082,02 0,00 | 0,00 0,00 | 19082,02 | -423 | 0 | 0 0 | -423 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | -0,0561 т | 29443,28 0,00 | 0,00 0,00 | 29443,28 | -1652 | 0 | 0 0 | -1652 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | 101-1504 | Электроды диам. 2 мм Э42 | -0,00425 т | 17966,50 0,00 | 0,00 0,00 | 17966,50 | -76 | 0 | 0 0 | -76 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | -0,007225 т | 19863,46 0,00 | 0,00 0,00 | 19863,46 | -144 | 0 | 0 0 | -144 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | Прайс-лист | Пластик | 42,5 м2 | 163,00 0,00 | 0,00 0,00 | 163,00 | 6928 | 0 | 0 0 | 6928 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 2,04 100 м2 | 191,75 190,00 | 1,75 0,00 | 0,00 | 391 | 388 | 4 0 | -1 | 24,39 49,76 |  |
| 20 | ТЕР12-01-007-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 2,04 100 м2 кровли | 5291,05 412,98 | 169,12 19,96 | 4708,95 | 10794 | 842 | 345 41 | 9607 | 47,91 97,74 |  |
| 21 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | -0,1632 м3 | 470,20 0,00 | 0,00 0,00 | 470,20 | -77 | 0 | 0 0 | -77 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | 101-0788 | Поковки оцинкованные, массой 2,825 кг | -0,0204 т | 9571,02 0,00 | 0,00 0,00 | 9571,02 | -195 | 0 | 0 0 | -195 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | 102-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | -1,1016 куб.м | 1475,61 0,00 | 0,00 0,00 | 1475,61 | -1626 | 0 | 0 0 | -1626 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75- 150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | -1,02 куб.м | 1321,36 0,00 | 0,00 0,00 | 1321,36 | -1348 | 0 | 0 0 | -1348 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР15-04-005-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1,2 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1145,10 227,67 | 6,27 1,30 | 911,16 | 1374 | 273 | 8 2 | 1093 | 25,41 30,49 |  |
| 26 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 0,08 100 м2 | 1180,72 728,39 | 5,51 1,89 | 446,82 | 94 | 58 | 0 0 | 36 | 84,50 6,76 |  |
|  | 101-398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,001712 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 29 | 0 | 0 0 | 29 | 0,00 0,00 |  |
| 27 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | 0,08 100 м2 | 831,01 368,51 | 5,51 1,89 | 456,99 | 66 | 29 | 0 0 | 37 | 42,75 3,42 |  |
|  | 101-398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,001672 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 29 | 0 | 0 0 | 29 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕРр62-6-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 0,213 100 м2 | 547,47 116,97 | 4,29 1,65 | 426,21 | 117 | 25 | 1 0 | 91 | 13,57 2,89 |  |
|  | 101-0398 | Краски масляные для внутренних работ | 0,002194 т | 17113,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17113,00 | 38 | 0 | 0 0 | 38 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 21115 | 4724 | 459 63 | 15932 | 535,53 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | -2968 |  |  | -2968 |  |  |
| В с е г о |  |  | 31192 | 6034 | 506 75 | 24652 | 688,22 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | -1994 |  |  | -1994 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (1 кв.2010 РЦЦС)} k=8,64 на зарплату k=3,83 на эксплуатацию машин k=5 на материалы k=5 на основные материалы |  |  | 177332 | 52134 | 1938 648 | 123260 | 688,22 | 101 |
| В том числе основные материалы |  |  | -9970 |  |  | -9970 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 177 332 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 8 456 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 0,94 | 80 | 8 583 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,846 | 123 | 288 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,846 | 110 | 788 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 25 373 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 83 | 2 615 |
| Итого накладных расходов |  |  | 46 104 |
| Итого |  |  | 223 435 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 4 602 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 50 | 5 707 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,85 | 75 | 177 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 70 | 504 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 13 354 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 2 179 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 26 522 |
| Итого |  |  | 249 958 |
| Непредвиденные работы |  | 1 | 2 500 |
| НДС |  | 18 | 45 442 |
| В С Е Г О |  |  | 297 900 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |