проект

Муниципальный  контракт № _______

г. Димитровград                                                                        « ___ » ____________  2008г

Отдел образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела Ермаковой Любови Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",  в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, на основании протокола заседания единой комиссии № __________ от  ________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

## 1.  ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является выполнение "Подрядчиком" своими силами работ по монтажу АПС и системы оповещения (в дальнейшем именуемая – «Работы») в МДОУ детский сад «Солнышко» п. Новоселки, в МДОУ детский сад «Василек» р.п. Мулловка и в МДОУ детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна, Мелекесского района, Ульяновской области, в соответствии с техническим заданием “Заказчика” и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые к выполнению по согласованию с “Заказчиком”.

1.2. Место выполнения работ:

- МДОУ детский сад «Солнышко». Адрес: 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Крупской, д. 1. тел. 91652.

- МДОУ детский сад «Василек». Адрес: 433551,  Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.22. тел. 92780.

- МДОУ детский сад «Колосок». Адрес: 433555, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.12. тел. 78263.

## 2.  СУММА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость Работ по контракту составляет _________рублей. В стоимость Работ по данному контракту входит весь перечень работ указанный в ______________

__________________________________________________________________________

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. «Заказчик» не является «Плательщиком» по настоящему контракту. «Плательщики» перечислены в п.1.2. настоящего контракта.

3.2. “Плательщик” производит оплату выполненных Работ безналичным расчетом путём перечисления денежных средств на  расчётный счёт “Подрядчика”, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания документов, указанных в п.3.4. настоящего контракта.

3.3. «Плательщик» перечисляет на счет «Подрядчика» предварительную сумму (авансовый платеж) в размере 30% от стоимости работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

3.4. Оплата за выполненные Работы производится «Плательщиком» на основании актов выполненных работ  и счетам-фактурам, представляемым “Подрядчиком”.

3.4. Окончательный расчёт производится после выполнения “Подрядчиком” всех  видов Работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приёмке объекта.

4. СРОКИ  ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком до 30 марта 2008 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

5.1. Обеспечивает  выполнение  Работ  в  полном  соответствии  с  согласованной  и  выданной  в  производство проектной документацией и требованиями СНиП и всеми нормами,  в сроки, установленные  в  п. 4.1 настоящего контракта.

5.2. Выполняет  своими  и (или) привлечёнными силами в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и Приложениях к нему, и сдаёт Работы по акту Рабочей  комиссии.

5.3. Принимает на  себя  полную  ответственность  за  качественные  и  безопасные  методы  строительства.

5.4. Поставляет  на  строительную  площадку  необходимые  материалы,  оборудование, изделия,  конструкции,  строительную  технику  и  осуществляет  их  приёмку  и  складирование.

5.5. Информирует о  готовности  приёмки  ответственных  конструкций скрытых  работ,  приёмка  которых  оформляется   промежуточными  актами.  Передаёт  комплект  оформленной  исполнительной  документации  “Заказчику” после  завершения  всех  ремонтных работ.

6. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

6.1. «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

6.2. «Заказчик» обязан в срок и в установленном порядке,  с  участием  "Подрядчика" осмотреть и принять выполненную Работу, а при обнаружении отступлений  от контракта,  ухудшающих  результаты Работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  "Подрядчику".

6.3.  «Заказчик»  может в любое время до сдачи ему результата Работы  отказаться  от исполнения контракта, уплатив "Подрядчику" часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе “Заказчика”  от исполнения  контракта.

6.4.  «Заказчик» обязан уплатить установленную цену после окончательной сдачи результатов Работы, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в установленный контрактом срок либо с согласия «Заказчика» досрочно.

6.5. Информирует  "Подрядчика" о  технических  требованиях  для  проведения  Работ  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  и  нормативов.

6.6. Согласовывает  применяемые  "Подрядчиком" материалы.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случаях  выполнения Работ,  ненадлежащего  качества "Подрядчик"  несет ответственность, предусмотренную действующим  законодательством  РФ.  Выполненные с нарушением СНиП  Работы подлежат исправлению за счет средств «Подрядчика».

7.2. Если "Подрядчик" не своевременно приступает к исполнению контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к  сроку  становится явно невозможным, “Заказчик”  вправе отказаться от исполнения контракта, а "Подрядчик" обязан  возместить убытки,  принесенные  отсрочкой.

7.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств по данному контракту, «Заказчик» вправе потребовать неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Ульяновской области.

8.  ГАРАНТИИ

8.1. "Подрядчик"  гарантирует:

- устранение всех  недоделок,  недостатков  и  дефектов, выявленных  Заказчиком  при  приёмке  Работ  и  в  течение  гарантийного срока собственными силами или за свой счет. Характер  таких  недостатков  и  определение стоимости Работ по их  устранению  должны  подтверждаться  независимыми  экспертами  по  согласованию  с  Заказчиком.

8.2. Гарантийный  срок  выполненных Работ составляет 2 года со дня подписания акта приемки выполненных Работ.

8.3. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят  продолжить нормальную эксплуатацию результатов Работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счёт. При этом  гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. ПОРЯДОК  ПРОИЗВОДСТВА  И  ПРИЁМКИ  РАБОТ

9.1.  Подрядчик, выполнив  определённые  настоящим  контрактом  Работы,     оформляет «Акт  приемки  выполненных  работ».

9.2.	В  случае  если Подрядчиком будут  обнаружены  некачественно  выполненные  Работы, он обязан  своими  силами  и  за  свой  счёт  в кратчайший срок исправить эти недостатки для обеспечения надлежащего качества.

9.3. Подрядчик сообщает  Заказчику  в  письменном  виде  обо  всех  завершённых  работах,  проведённых  в  соответствии  с  настоящим  контрактом, и  обязуется  лично  участвовать  в  процедуре  необходимой  проверки  завершения  Работ.

9.4. Заказчик должен  осуществлять  контроль  законченных  Работ  и  принять или отклонить  их,  обосновав  причины  отказа.

9.5. В  случае  обоснованного  отказа в приёмке завершённых работ Заказчиком,  Подрядчик обязуется  устранить   замечания  в  согласованные  сторонами  сроки.

9.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

9.7.	После завершения ликвидации неисправностей, ремонта и других работ Заказчик и Подрядчик должны подписать «Акт приемки выполненных работ».

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли и находящихся вне контроля Сторон. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

10.2.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение пяти календарных дней известить об этом в письменной форме другую сторону. Несвоевременное извещение или отсутствие извещения о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

11.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается исполнением сторонами взятых на себя обязательств.

12. ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Все вопросы, не урегулированные контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Заказчик: Отдел образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. Российская Федерация, 433508, Ульяновская область, город Димитровград, улица Хмельницкого, 93 КПП 730201001, ИНН 310005033 р\с40204810800000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновск БИК 047308001 л\с 03073130310 ОКПО 02118254 ОГРН 1027300540783 Тел. (84235) 2-65-97 |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

____________________ Л.Н. Ермакова                      ___________________

м.п.                                                                                                       м.п.