|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Глава администрации МО**  **«Мелекесский район»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Сандрюков**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель Общественной**  **палаты МО «Мелекесский**  **район»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М.Зимуков**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель местного отделения Региональной общественной организации «Палата справедливости и общественного контроля Ульяновской области» в Мелекесском районе**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н.Салмина**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_** | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Мелекесский район»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Гиматдинова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ПО РЕМОНТУ (СТРОИТЕЛЬСТВУ) НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Наименование объекта** | **Вид работ:**  **-строительство;**  **-реконструкция;**  **-ремонт.** | **Сумма финансирования из: федерального бюджета;**  **Регионального;**  **муниципального бюджета**  **(тыс.рублей)** | **Срок сдачи объекта** | **Общественный контролер** |
| 1 | МО «Мулловское городское поселение» | МДОУ «Детский сад «Василек» р.п. Мулловка» | Замена оконных блоков | 843,157 | 31.03.2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| р.п. Мулловка, ул. Красноармейская | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3043,921 | август 2021 | Антипова Хания Загитовна – общественный контролер |
| р.п. Мулловка, ул. Красноармейская | Устройство велотротуара | 4040,329 | август 2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| р.п. Мулловка, ул. Пушкина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1001,332 | август 2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| р.п. Мулловка | Ямочный ремонт | 210,84061 | август 2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| р.п. Мулловка | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги | 1113,95779 | октябрь 2021 | Антипова Хания Загитовна – общественный контролер |
| МКУ ДО «Мулловская детская школа искусств» | Замена оконных блоков | 62,0 | август 2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| КДЦ «Родник» р.п.Мулловка | Отделка внутренних помещений 1 и 2 этажа: 2-х хореографических классов, танцевального зала и кабинетов, замена 6 дверных блоков, установка дополнительные перегородки и двери в целях утепления контура здания | 6 086,3 | август 2021 | Фокина Наталья Петровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| 2 | МО «Новомайнское городское поселение» | МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна» | Замена оконных блоков | 932,63 | 15.03.2021 | Вуйко Наталья Владимировна – член Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| МБОУ «Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна | Замена оконных блоков | 883,157 | 31.03.2021 | Рыжаков Юрий Геннадьевич – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна». | Замена оконных блоков | 822,51 | 31.03.2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| р.п. Новая Майна ул. Новая | Устройство пешеходного тротуара | 3 260,0870 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| п. Труженик ул. Луговая | Устройство щебеночного покрытия | 1613,089 | август 2021 | Рыжаков Юрий Геннадьевич – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район», общественный контролер |
| с. Верхний Мелекесс ул. Заречная | Устройство щебеночного покрытия | 2844,103 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| р.п. Новая Майна, ул.Калинина | Устройство щебеночного покрытия | 1440,28930 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| р.п. Новая Майна | Ремонт покрытия дороги, ведущей к кладбищу | 1868,03232 | октябрь 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| МКУ ДО «Новомайнская детская школа искусств» | Замена оконных блоков | 187,0 | август 2021 | Вуйко Наталья Владимировна – член Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| 3 | МО «Николочеремшанское сельское поселение» | с. Никольское -на-Черемшане, ул. Ленина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 990,714 | август 2021 | Леснов Александр Сергеевич – общественный контролер |
| с. Никольское-на-Черемшане территория МБОУ Средняя школа | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 375,5952 | август 2021 | Леснов Александр Сергеевич – общественный контролер |
| с. Никольское на Черемшане,  ул. Герцена | Устройство щебеночного покрытия | 2706,884 | август 2021 | Николаева Лидия Анатольевна – общественный контролер |
| с. Ерыклинск,  ул. Колхозная | Устройство щебеночного покрытия | 579,205 | август 2021 | Леснов Александр Сергеевич – общественный контролер |
| с. Никольское-на-Черемшане,  ул. Ленина | Текущий ремонт дороги | 2786,67960 | октябрь 2021 | Леснов Александр Сергеевич – общественный контролер |
| 4 | МО «Лебяжинское сельское поселение» | с. Лебяжье,  ул. Полевая | Устройство щебеночного покрытия | 2130,082 | август 2021 | Салмина Галина Николаевна - председатель Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Николькин Николай Иванович – общественный контролер |
| с.Лебяжье, ул.Набережная | Устройство щебеночного покрытия | 2168,916 | август 2021 | Салмина Галина Николаевна - председатель Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район» |
| с.Лебяжье, ул. Березовая | Ремонт автомобильной дороги | 1655,37360 | октябрь 2021 | Салмина Галина Николаевна - председатель Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Николькин Николай Иванович – общественный контролер |
| 5 | МО «Рязановское сельское поселение» | МБОУ «Средняя школа им. Я.М. Вадина п. Дивный» | Замена оконных блоков | 2011,57 | 30.06.2021 | Косенков Владимир Викторович – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район» |
| с.Рязаново ул. Мира, ул. Школьная, ул. Держинского, ул. Лесная, ул. Садовая | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 617,94709 | август 2021 | Крупинский Александр Дмитриевич – общественный контролер |
| с. Бирля, ул. Ленина | Устройство щебеночного покрытия | 1810,943 | август 2021 | Афанасьева Ирина Валентиновна – член Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| п.Дивный, ул. Луговая | Устройство щебеночного покрытия | 1203,5780 | август 2021 | Крупинский Александр Дмитриевич – общественный контролер |
| п.Дивный, ул. Советская | Восстановление профиля щебеночной дороги | 1742,90444 | октябрь 2021 | Афанасьева Ирина Валентиновна – член Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| ЦКиД «Юность» с.Рязаново | Замена оконных блоков | 875,0 | август 2021 | Афанасьева Ирина Валентиновна – член Общественной палаты МО «Мелекесский район» |
| МКУ ДО «Рязановская детская школа искусств» | Замена оконных блоков | 62,0 | август 2021 | Крупинский Александр Дмитриевич – общественный контролер |
| 6 | МО «Новосёлкинское сельское поселение» | п. Новоселки ремонт территории МБОУ "Зерносовхоская" | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 496,77900 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Судакова Ирина Михайловна – общественный контролер |
| п.Новоселки,  ул. Гагарина | Устройство пешеходного тротуара | 3 174,39100 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| п.Новоселки,  ул. Гагарина | Устройство пешеходного тротуара | 2 472,07700 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| п.Новоселки,  ул. Крупской | Устройство пешеходного тротуара | 783,17400 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| п. Видный,  ул. Овражная | Устройство щебеночного покрытия | 1 800,04800 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| п.Новоселки | Монтаж уличных светильников и фонарной линии | 2478,42200 | октябрь 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Судакова Ирина Михайловна – общественный контролер |
| СДК п.Новоселки | Усиление оснований  и фундаментов здания, бетонных и железобетонных плит перекрытий  и перемычек, восстановлению стен, кирпичных простенков и перегородок, имеющих трещины и обрушения, усилению стальных конструкций лестниц  и балок чердачного перекрытия. Выполнить ремонт кровли, цокольной части здания и восстановление отмостки по всему периметру, ремонт систем инженерного оборудования, замену полов, деревянных дверных и оконных блоков, ремонт лестниц и лестничных площадок, входов, крылец, внутреннюю отделку помещений. | 20 112,8 | декабрь 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Судакова Ирина Михайловна – общественный контролер |
| МКУ ДО «Зернсовхозская детская школа искусств» | Замена оконных блоков | 850,0 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| 7 | МО «Тиинское сельское поселение» | МБОУ «Основная школа с. Слобода – Выходцево» | Замена оконных блоков | 2165,263 | 21.08.2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Евсюкова Елена Ивановна – общественный контролер |
| МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» | Ремонт кровли | 3379,302 | 30.08.2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Евсюкова Елена Ивановна – общественный контролер |
| с. Лесная Хмелевка территория МБОУ Средняя школа | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 620,2656 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| с. Русский Мелекесс ул. Совхозная-ул.Школьная | Устройство щебеночного покрытия | 2442,941 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Евсюкова Елена Ивановна – общественный контролер |
| с. Тиинск, проезд от ул. Пл. Советов до ул. Советская | Устройство щебеночного покрытия | 427,512 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| с. Тиинск, ул. Ленина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 984,119 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Евсюкова Елена Ивановна – общественный контролер |
| с.Тиинск | Текущий ремонт помещения спортзала | 1885,19880 | октябрь 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Ступак Елена Ивановна – общественный контролер |
| 8 | МО «Старосахчинское сельское поселение» | МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Ремонт системы вентиляции | 563,90000 | 30.08.2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Приобретение и монтаж оборудование пищеблока | 731,00000 | 30.08.2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Текущий ремонт системы водоснабжения, наружных сетей водоснабжения, наружных сетей канализации, наружных сетей отопления | 1 846,50000 | 30.08.2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Кап.ремонт системы отопления | 3 235,40000 | 30.08.2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Тек.ремонт здания | 30 817,30000 | 30.08.2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| МБОУ "СШ с.Старая Сахча" | Ремонт пищеблока | 1 513,90000 | 30.08.2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| с. Старая Сахча ул. Ахметчина | устройство щебеночного покрытия | 1472,347 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| с. Бригадировка ул. Советская | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1903,475 | август 2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| с. Новая Сахча, ул. Садовая | устройство щебеночного покрытия | 1445,0675 | август 2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| с. Старая Сахча ул. Кооперативная - ул. Советская | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1721,7335 | август 2021 | Зимуков Эдуард Маратович – председатель Общественной палаты МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |
| с.Аппаково | Восстановление профиля щебеночной дороги | 2936,96000 | октябрь 2021 | Дмитриева Наталья Александровна – член Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»  Романова Людмила Александровна – общественный контролер |